Приложение № 1 к протоколу общего собрания собственников в МКД по адресу: г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 6.,       от «___» ноября 2017 г.

Программа проведения и стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД на период 2018-2021 г.г.

- Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения 2018-2019 г.г.

- замена внутридомовых разводящих магистралей

- замена распределительных этажных щитов (без замены эл. счетчиков)

- замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов

- замена приборов освещения на энергоэффективные с датчиками движения (LED)

- замена приборов освещения помещений производственно-технического назначения на энергоэффективные

- замена электрических элементов и ремонт электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем

Стоимость работ составляет 1 150 000 рублей.

- Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения 2018-2021 г.г.

- замена разводящих трубопроводов в техподполье

- замена теплоизоляции трубопроводов

- замена задвижек, вентилей, кранов

- замена радиаторов в местах общего пользования

- установка общедомового узла учёта

Стоимость работ составляет 1 630 000 рублей.

3.   Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения 2020 г.

- замена разводящих трубопроводов в техподполье

- замена теплоизоляции трубопроводов и вводов

- установка системы очистки воды

- замена задвижек, вентилей, кранов

Стоимость работ составляет 680 000 рублей.

4.  Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 2020 г.

- замена разводящих трубопроводов в техподполье

- замена теплоизоляции трубопроводов и вводов

- установка системы очистки воды

- замена задвижек, вентилей, кранов

Стоимость работ составляет 860 000 рублей.

5.  Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) 2019 г.

- замена в техподполье выводящих труб системы водоотведения

- ремонт стояков системы водоотведения

- замена ответвлений системы водоотведения от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования расположенного в сети

Стоимость работ составляет 350 000 рублей.

6.   Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт 2018 г.

- ремонт (замена) лифтового оборудования

- замена облицовочных панелей лифтовых кабин

- пусконаладочные работы по электротехническим устройствам лифтов

- ремонт внутренних стен, устройств и конструкций лифтовых шахт и машинных помещений.

Стоимость работ составляет 3 300 000 рублей.

7.  Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 2021 г.

- восстановление гидроизоляции выпусков инженерных коммуникаций (канализационные, водопроводные, тепловые вводы)

- ремонт санузла в техподполье

- окраска стен и потолков техподполья

- локальный ремонт бетонных полов техподполья

- замена окон техподполья

Стоимость работ составляет 200 000 рублей.

8.  Ремонт фасада 2018 г.

- ремонт и окраска облицовки фасада

- замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования с установкой подоконных досок и облицовкой откосов

- восстановление облицовки фасада (уголки, планки)

- ремонт входных групп (ремонт крыльца, ремонт ограждений крыльца, ремонт козырька)

- замена дверных блоков на переходных балконах

- ремонт переходных балконов

Стоимость работ составляет 5 700 000 рублей.

9.  Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, ремонт пожарного водопровода 2019 г.

- восстановление огнезащитного покрытия воздуховодов системы дымоудаления

- комплектация системы дымоудаления жилой части автоматическими приводами открытия-закрытия клапанов

- замена панелей управления в жилой части

- капитальный ремонт блоков управления насосных станций

Стоимость работ составляет 300 000 рублей.

10.  Ремонт или замена мусоропровода 2020-2021 г.г.

- замена прочистного устройства

- замена шибера ствола

- ремонт мусорокамеры

Стоимость работ составляет 140 000 рублей.

11. Разработка и проведение экспертизы проектной документации, осуществление строительного контроля 1018 - 2021 г.г.

- Испытания и обследования электролабораторией

- Освидетельствование лифтового оборудования

- Экспертиза проектов, технадзор

- Проектно-сметная документация

Стоимость работ составляет 490 000 рублей.

Контроль за выполнением работ, участие в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе и подписание актов возлагается на членов правления ТСН(Ж) «Березовая роща 6».